Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avanzamos con el análisis del proyecto y hicimos una segunda vuelta al las competencias del mercado para poder sacar información de utilidad, como mejorar los procesos que ya tenemos planificado entregar o si es necesario remover alguno que no sume de manera positiva al proyecto y pruebas de funcionabilidad de la base de datos, además corregimos errores de interfaz amigable cambiando el framework a Django, ya que con solo react tenia problemas de compatibilidad con la app en el celular e integración con la api de Google maps. |
| --- | --- |
| Objetivos | Finalizar mockup e integrar api de Google maps |
| Metodología | Se mantendrá scrum, el ritmo del trabajo en equipo no se ha visto afectado y los sprints se mantienen en fecha y progreso optimo para continuar. |
| Evidencias de avance | El código esta subido en github y los cambios se están agregando constantemente dejando un historial, se mantiene constante comunicación con el docente de las mejoras a implementar y cambios a realizar (también se toman parte de las ideas/mejoras que propone el docente) |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Integración con API necesarias Google Maps | Integración con API necesarias (Google Maps) Preparación y entrega de primera MVP | Integración con las APIs externas necesarias, tales como Google Maps para la ubicación geográfica. En esta etapa también se prepara y entrega la primera versión del MVP (Producto Mínimo Viable). | Semana 3 Semana 4 | Héctor Hidalgo | Desarrollo de integraciones de servicios Google Maps y Firebase |
| Integración de la BD | Integración de la base de datos postgresql en JobSy | Acá integramos la base de datos para poder hacer las primeras pruebas de conexión y funcionamiento en la aplicación | Semana 3 Semana 4 | Héctor Hidalgo y Nicolas Santibañez | Ya esta integrada y testeada de manera local la BD |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Héctor: Me parece que todo va en orden, nada que tengamos que cambiar tan abruptamente, solo pequeñas modificaciones y charlas de que enfoque darle o mejorar de la aplicación, estas charlas nos permiten facilitar generar una imagen clara de la aplicación finalizada. Nicolas: Los trabajos se han realizado de acorde a la planificación, sin presentar muchos retardos, las reuniones constantes nos han permitido liberar trabas en el camino.

Actividades ajustadas o eliminadas: Eliminamos el frontend de react y lo reemplazamos por react-native, ya que react solo tenía incompatibilidad con la aplicación en Android, luego de un amplio analisis decidimos tomar el proyecto desde django para un desarrollo mas agil pero con integracion de la base de datos postgresql.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Se retraso la conexion con la BD de la semana esperada pero se retoma en días libres logrando conexión entre framework Django y PostgreSQL.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.