Plan de pruebas JobSy

Introducción

El presente documento tiene como finalidad definir el enfoque, alcance, recursos y cronograma de las actividades de prueba que se realizarán sobre el sistema [nombre del sistema o aplicación]. Su propósito es asegurar que el software cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, identificar posibles defectos antes de su liberación a producción, y garantizar la calidad y estabilidad del producto final.

Objetivos

- Validar que el sistema cumple con los requisitos funcionales.

- Verificar la estabilidad, rendimiento y seguridad del sistema.

- Detectar errores antes de la puesta en producción.

Alcance

Los Módulos a revisar serán los siguientes:

- Módulos Funcionales:

  - Perfil de usuario:  Visualizar el mapa con los servicios; agregar eventos en el mapa

  - Perfil administrador: Aprobación de servicios, creaciones de clientes, administraciones de categorías, entre otros.

- Módulos No Funcionales:

  - Pruebas de seguridad, pruebas de Api con Postman, tiempos de respuestas de BBDD, Pruebas de accesibilidad de menú.

Tipos de pruebas

A continuación, se detalla una breve explicación de cada tipo de prueba, indicando su enfoque y el rol que desempeñan en el contexto de estos requisitos.

### Pruebas Unitarias:

Se enfocan en la correcta implementación de la lógica interna de las unidades o componentes de código más pequeños (funciones, métodos, clases). No se pueden asignar directamente a los casos de prueba presentados, ya que estos son de alto nivel, pero serían esenciales para el desarrollo de funcionalidades como:

- Lógica de Validación de credenciales de login (Req 01, Req 04).

- Funciones de la API que manejan la creación, edición y eliminación de avisos (Req 05, Req 06, Req 08).

- Lógica de Filtrado de servicios por tipo (Req 03).

- Lógica de Desactivación de cuentas de usuario (Req 07).

### Pruebas de Integración:

Verifican que los diferentes módulos o servicios funcionen correctamente cuando se combinan. Se aplicarían para probar la comunicación entre:

- La Interfaz de Usuario (Front-end) y el Servidor (Back-end) para el login (Req 01, Req 04).

- El Módulo de Avisos con la Base de Datos (CRUD) (Req 05, Req 06, Req 08).

- El Módulo de Usuarios y la Base de Datos o servicio de autenticación/autorización al desactivar una cuenta (Req 07).

- El Módulo de Mapa con el Módulo de Servicios al aplicar un filtro y mostrar los resultados (Req 02, Req 03).

### Pruebas Funcionales:

Aseguran que cada función específica de la aplicación se comporte según lo especificado en los requisitos. Todos los casos de prueba presentados son primariamente Pruebas Funcionales, ya que verifican si las acciones del usuario producen los resultados esperados (el "qué" hace el sistema).

- Todos los casos (Req 01 a Req 08) caen en esta categoría, pues prueban el flujo de trabajo funcional, desde el login y la visualización, hasta la administración de contenido y usuarios.

### Pruebas de Rendimiento:

Evalúan la velocidad, escalabilidad y estabilidad de la aplicación bajo diversas cargas de trabajo. Se aplicarían a:

- Tiempos de respuesta al iniciar sesión (Req 01).

- Carga y desplazamiento del mapa con un gran volumen de servicios, avisos y alertas (Req 02).

- Tiempo de aplicación del filtro de servicios (Req 03).

- Capacidad de concurrencia al publicar nuevos avisos (Req 06) o al administrar usuarios (Req 07, Req 08) por muchos usuarios o administradores simultáneamente.

### Pruebas de Seguridad:

Garantizan que el sistema protege los datos y mantiene las funciones disponibles solo para usuarios autorizados.

- Inyección de código (SQL/XSS) en los formularios de login (Req 01, Req 04) y creación/edición de avisos (Req 05, Req 06, Req 08).

- Verificación de permisos para editar avisos propios (Req 05) vs. ajenos (Req 08).

- Acceso no autorizado al panel de administración o a las funciones de desactivación (Req 07).

- Manejo de la sesión y protección contra secuestro de sesión (en general).

### Pruebas de Aceptación:

Se realizan para confirmar que el sistema cumple con las necesidades del negocio y es apto para su entrega (se basan en los requisitos del cliente o usuario final). Puesto que los casos de prueba están escritos desde la perspectiva del usuario (usuario, administrador), son casos de uso claros para:

- Aceptación por el Usuario :Confirmar que el usuario puede realizar tareas clave como el login, la visualización del mapa, la publicación de avisos y la edición de estos (Req 01, 02, 05, 06).

- Aceptación por el Administrador: Confirmar que el administrador puede realizar tareas de gestión críticas como desactivar usuarios y editar contenido de terceros (Req 07, 08).

Roles y Responsabilidades

Cronograma

Gestión de riesgo

Riesgos del Producto (Calidad y Funcionalidad)

| Riesgo (Amenaza) | Probabilidad | Impacto | Módulos Afectados | Estrategia de Mitigación / Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en la lógica de autenticación (Req 01, 04) que permita el acceso no autorizado o bloquee usuarios válidos. | Media | Alta | Login (E.01) | Implementar pruebas de seguridad exhaustivas y pruebas de regresión automáticas para el login y logout. |
| Problemas de rendimiento en el mapa (Req 02, 03) al cargar un alto volumen de servicios/filtros. | Media | Alta | Mapa (E.01) | Ejecutar Pruebas de Rendimiento para medir la latencia al cargar y filtrar datos con volúmenes de datos cercanos a la capacidad máxima. |
| Fallas de integridad de datos (Req 05, 06, 08) que corrompan, dupliquen o no guarden correctamente los avisos. | Media | Alta | Publicaciones (E.02, E.03) | Diseñar escenarios de prueba con datos atípicos (caracteres especiales, campos vacíos) y verificar directamente la Base de Datos. |
| Vulnerabilidad de seguridad (Req 05, 06, 08) en la edición y publicación de avisos (XSS, SQL Injection). | Baja | Alta | Publicaciones (E.02, E.03) | Incluir Pruebas de Seguridad (Penetración) o escaneo automatizado en la fase de pruebas. Validar el escape de caracteres en el Front-end y el Back-end. |
| Fallo en la gestión de permisos (Req 07, 08) que permita a un usuario normal acceder a funciones de administración. | Baja | Crítica | Administración (E.03) | Realizar pruebas de matriz de permisos para cada rol (usuario normal y administrador) en el entorno de pruebas. |

Riesgos Operacionales y de Proyecto

| Riesgo (Amenaza) | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cambios de última hora en requisitos (Especialmente en el login y mapa). | Media | Alta | Asegurar la aprobación formal (firmada) de los Criterios de Aceptación. Implementar un proceso estricto de control de cambios. |
| Retraso en la entrega de ambientes (ej. entorno de pruebas que simule producción). | Media | Media | Definir fechas de entrega del entorno en el Cronograma. Incluir la validación del entorno como actividad inicial de la fase de pruebas (Smoke Test). |
| Falta de recursos o testers clave (ej. conocimiento específico de la API de mapas). | Baja | Media | Realizar sesiones de cross-training (capacitación cruzada) para que más de un miembro del equipo conozca la configuración crítica. |
| Defectos críticos encontrados tarde (Afectando funcionalidades clave como el login o CRUD). | Media | Alta | Priorizar las pruebas de los flujos críticos (smoke test y regresión) y las Épicas E.01 y E.02 en los primeros sprints de prueba. |

Criterios de aceptación

Los criterios que consideraremos son los siguientes:

| ID Caso | Descripción | Criterio de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| Req 01 | Login | El sistema debe redirigir la sesión del usuario al menú principal después de ingresar credenciales válidas. |
| Req 02 | Visualizar el Mapa | El usuario debe poder desplazarse (hacer scroll o pan) y utilizar el mapa para visualizar servicios, avisos y alertas. |
| Req 03 | Filtrar Tipo de servicio | Después de seleccionar un filtro de servicio, el mapa debe mostrar únicamente los servicios de la opción seleccionada y permitir la interacción. |
| Req 04 | Error de login | El sistema debe mostrar un mensaje de error claro en pantalla (por ejemplo: "Credenciales incorrectas") cuando el usuario intenta iniciar sesión con datos erróneos. |
| Req 05 | Editar avisos o servicios creados | El usuario debe poder guardar y ver los cambios realizados en su propia publicación (aviso/publicidad) después de editar el aviso. |
| Req 06 | Publicar Publicidad | Tras completar el formulario y pulsar "Publicar Aviso", el sistema debe mostrar un mensaje de éxito (por ejemplo: "Aviso publicado con éxito") y el aviso debe ser visible inmediatamente en la lista de avisos del usuario. |
| Req 07 | ADM_USER_DESACT | 1. El sistema debe confirmar la acción de desactivación al administrador con un mensaje de éxito. 2. El usuario desactivado debe recibir un mensaje de error claro al intentar iniciar sesión que indique que su cuenta está inactiva y debe contactar a soporte. |
| Req 08 | Administrar avisos, publicaciones y servicios | 1. El sistema debe confirmar la edición del aviso con un mensaje de éxito (por ejemplo: "Aviso actualizado por el Admin"). 2. El aviso editado (título y descripción) debe reflejar los nuevos datos modificados por el administrador tras refrescar la página. |

Entregables

- Criterios de aceptación

- Casos de uso