}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Héctor Hidalgo Teillier, Nicolas Santibáñez |
| --- | --- |
| Rut | 21.545.343-K, 20.163.242.0 |
| Carrera | ingeniería informática |
| Sede | Duoc UC Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | JobSy |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación de software, base de datos, inglés intermedio alto, inteligencia de negocio y planificación de requerimientos informáticos. |
| Competencias | - Desarrolla aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías como node.js , django framework, postgreSQL y JWT - Implementa interfaces gráficas interactivas aplicando principios de usabilidad. - Integra librerías y APIs externas para enriquecer el proyecto con más funciones como mapa interactivo y sistema de valoraciones. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge como respuesta a la necesidad de mejorar la difusión y el acceso a productos y servicios ofrecidos por pequeñas PYMEs en el barrio Las Rosas, comuna de Maipú, Chile. La problemática es caracterizada por un alto número de pequeños emprendimientos familiares, que dependen en gran medida de la recomendación boca a boca, grupos de mensajería instantánea o redes sociales dispersas para promocionar sus servicios. El impacto de esta situación afecta tanto a los residentes del barrio Las Rosas, quienes no cuentan con un mecanismo eficiente para encontrar y comparar ofertas locales, como a los emprendedores del sector, que ven restringidas sus oportunidades de crecimiento por la falta de difusión. El aporte de valor de este proyecto consiste en implementar una plataforma tecnológica (aplicación y/o página web) que organice, difunda y potencie las ofertas de productos y servicios locales mediante filtros por categoría y ubicación en mapa. De esta manera, se contribuye a fortalecer la economía barrial, apoyar a las PYMEs emergentes, y al mismo tiempo generar un entorno más conectado y colaborativo para los residentes. (Por consiguiente la comunicación también mejorará seguridad) |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Diseñar e implementar una plataforma tecnológica (aplicación móvil y página web) que permita a los residentes del barrio Las Rosas en Maipú publicar, difundir y acceder a productos y servicios locales, organizados por categorías y ubicación geográfica, con el fin de fortalecer la economía barrial y apoyar a las PYMEs emergentes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería Informática, ya que integra competencias fundamentales de la carrera, entre ellas: - Desarrollo e implementación de soluciones informáticas: La creación de la aplicación web/móvil y la API RESTful requiere aplicar conocimientos de programación, bases de datos y arquitecturas de software. - Gestión de proyectos tecnológicos: El desarrollo del sistema implica aplicar metodologías ágiles para la planificación, ejecución y control del proyecto. - Análisis y diseño de sistemas de información: Se necesita levantar requerimientos, modelar la información y estructurar procesos digitales que puedan conectar a vecinos y emprendedores. - Pensamiento crítico e innovación tecnológica: La solución no solo replica un sistema de compra-venta genérico, sino que está adaptada al contexto barrial, generando un aporte específico a la economía local. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de software con impacto social, en particular en el diseño de aplicaciones web y móviles que solucionen problemáticas reales en contextos cercanos, como barrios o comunidades locales. También me interesa la innovación tecnológica aplicada al apoyo de emprendedores y al fortalecimiento de la comunidad, integrando tecnologías que sean accesibles, útiles y escalables. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Requiere principalmente un equipo de cómputo personal, software libre de desarrollo (Node.js, React, PostgreSQL, Firebase para notificaciones, Google Maps API), además de plataformas de control de versiones (GitHub) y metodologías ágiles para la gestión del proyecto. - Factores externos que facilitan su desarrollo La comunidad barrial presenta una necesidad clara y real de difusión de productos locales. APIs y librerías maduras (Google Maps, Leaflet, Firebase) que facilitan la implementación del mapa y las notificaciones. La simplicidad en el modelo de negocio (sin pasarelas de pago) reduce riesgos técnicos. - Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos Alfabetización digital desigual en los usuarios: se puede mitigar diseñando una interfaz intuitiva y simple. Tiempo limitado del semestre: para evitar sobrecargas, se priorizarán las funcionalidades mínimas (MVP), dejando mejoras como pagos en línea o integración con redes sociales para futuras versiones. El proyecto es viable en el marco temporal y material del semestre, ya que se enfoca en un producto mínimo funcional que resuelve directamente la problemática planteada, con un alcance ajustado a los recursos disponibles. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma tecnológica (aplicación web y móvil) que permita a los residentes del barrio Las Rosas en Maipú publicar, difundir y acceder a productos y servicios locales, organizados mediante categorías y ubicación geográfica, con el fin de fortalecer la economía barrial y apoyar el crecimiento de pequeñas PYMEs. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Seguridad Comunitaria Detectar tramos inseguros o con actividad sospechosa para mejorar la vigilancia y prevención de incidentes. Publicidad y Visibilidad Comercial Incorporar puntos de venta y espacios publicitarios para aumentar la visibilidad de negocios locales y fomentar el comercio. Notificaciones de Eventos Implementar un sistema de alertas para informar a los vecinos sobre eventualidades relevantes, facilitando el acceso a información oportuna. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El problema identificado (la falta de un sistema centralizado y accesible para difundir los productos y servicios ofrecidos por las PYMEs del barrio Las Rosas) será abordado mediante un proceso de desarrollo estructurado que combine el ciclo de vida del software con el uso de metodologías ágiles. En primera instancia, se realizará un levantamiento de requerimientos en base al análisis del contexto barrial y las funcionalidades mínimas necesarias (MVP). Esto permitirá definir con claridad el alcance del sistema y priorizar aquellas características que resuelvan de manera directa la problemática planteada. Posteriormente, se aplicará una metodología ágil tipo Scrum, adaptada a un trabajo individual. En este sentido, el proyecto se organizará en sprints semanales en los cuales se planificará y desarrollará funcionalidades específicas, tales como: gestión de usuarios, publicación de productos, visualización en mapa y reseñas de usuarios. Esta estructura permitirá avanzar de manera iterativa, evaluando y corrigiendo en cada ciclo. Las etapas del trabajo se organizarán de la siguiente manera: - Análisis y diseño: Modelado de la base de datos, diagramas de casos de uso y diseño de la arquitectura de la API RESTful. - Implementación backend: Desarrollo de la API para la gestión de usuarios, publicaciones, notificaciones y reseñas. - Implementación frontend: Desarrollo de la aplicación web y móvil con integración al mapa interactivo. - Pruebas y validación: Realización de pruebas unitarias, de integración y de usabilidad para asegurar que la plataforma sea funcional y accesible. - Documentación y entrega final: Registro del proceso de desarrollo, dificultades y posibles mejoras futuras. En cuanto a los roles, todas las funciones, tareas y responsabilidades estarán a cargo de Héctor Hidalgo Teillier, quien asumirá los roles de analista, desarrollador, tester y documentador.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño | Figma | Prototipos de interfaz y diagramas de arquitectura del sistema. | Permite visualizar la propuesta de solución antes de programar y validar la usabilidad inicial con el docente. |
| Integración de BD | Postgress | Scripts de creación de tablas, relaciones y datos de prueba en la base de datos. | Evidencia el diseño correcto del modelo de datos y su implementación inicial para el sistema. |
| Integración de API | Firebase | Configuración de notificaciones y servicios en la nube mediante la API de Firebase. | Muestra la integración de servicios externos que agregan valor al proyecto (notificaciones, autenticación). |
| Funcionalidad y user-friendly | Pruebas de entregables | Pruebas de usabilidad y funcionalidad de cada módulo entregado en los sprints. | Garantiza que el sistema sea intuitivo y cumpla con lo definido en el MVP. |
| Pruebas y validación | Pruebas finales generales | Testeo integral del sistema: funcionalidad, rendimiento y validación de requerimientos. | Asegura que la plataforma cumpla con los objetivos del proyecto y esté lista para su presentación final. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Establecer comunicación con Cliente | Toma de requerimientos, Definición de conceptos claves | Toma de requerimientos y la definición de conceptos claves que orientarán el desarrollo del sistema. Esta fase asegura que las necesidades del cliente y de los usuarios finales queden correctamente levantadas y alineadas con los objetivos del proyecto. | Semana 1 | Nicolas Santibañez | Crear un Mockup robusto |
| Levantamiento ambiente de producción | Preparación de maquinas y Instación de software base, Configuración de entorno, Preparación de Mockup | Preparación de máquinas y la instalación del software base necesario, junto con la configuración del entorno de trabajo. Además, se realiza la preparación de un Mockup inicial que servirá como referencia visual para validar la estructura y el flujo de la aplicación. | Semana 1 Semana 2 | Héctor Hidalgo | Preparación de entornos de trabajos, levantamiento y configuración de maquinas de trabajo |
| Integración Servicios API | Integración con API necesarias (Google Maps, fireBase), Preparación y entrega de primera MVP | Integración con las APIs externas necesarias, tales como Google Maps y Firebase, fundamentales para la ubicación geográfica y la gestión de notificaciones. En esta etapa también se prepara y entrega la primera versión del MVP (Producto Mínimo Viable). | Semana 3 Semana 4 | Héctor Hidalgo | Desarrollo de integraciones de servicios Google Maps y Firebase |
| Diseño UX-UI | Mejorar la usabilidad, Lanzamiento | Se optimiza la usabilidad del sistema y se incorporan mejoras visuales en la interfaz, priorizando una experiencia amigable para el usuario final. Esta fase concluye con un lanzamiento preliminar de la aplicación, enfocado en pruebas de interacción. | Semana 5 Semana 6 | Nicolas Santibañez, Héctor Hidalgo | Mejoras de uso de la plataforma para brindar un experiencia agradable al usuario final |
| Marcha blanca y posterior Despliegue | Despliegue de software, Lanzamiento Oficial | Despliegue del software en un entorno real, donde se realizan pruebas controladas (marcha blanca) con usuarios para detectar posibles mejoras. Finalmente, se ejecuta el lanzamiento oficial de la plataforma. | Semana 7 - Semana 8 | Nicolas Santibañez | Liberación inicial del aplicativo para el público y Publicación oficila |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 0 - Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  | Fase 3 |  | Fase 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S1 3 | S 14 | S 15 |
| Establecer comunicación con Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de conceptos claves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento ambiente de producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de maquinas y Instalación de software base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de mockup |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Servicios API |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con API necesarias (Google Maps, fireBase) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación y entrega de primera MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño UX-UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejorar la usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marcha blanca y posterior Despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lanzamiento Oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.